KUTSESTANDARD

Ehituse tööjuht, tase 5, Ehitusjuht, tase 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

| Kutse nimetus | Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase | Kutse nimetus |  | Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ehituse tööjuht, tase 5 Inglise keeles Construction Site Supervisor, EstQF Level 5 | 5 | Ehitusjuht, tase 6 |  | 6 |
| Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel |  | Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel |  |  |
| Spetsialiseerumine | Nimetus kutsetunnistusel | Spetsialiseerumine | Nimetus kutsetunnistusel |  |
| Üldehitustööde tegemine | Ehituse tööjuht, tase 5 Üldehitustööde tegemine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Puitkonstruktsioonide ehitamine - Kivikonstruktsioonide ehitamine - Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine - Betoonkonstruktsioonide ehitamine Construction Site Supervisor, Level 5 Carrying out general construction works Title(s) of elective competence(s): - Construction of timber structures - Construction of masonry structures - Installation of prefabricated building structures - Construction of concrete structures | Ehitustegevuse juhtimine, üldehituslik ehitamine | Ehitusjuht, tase 6 Ehitustegevuse juhtimine Üldehituslik ehitamine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine - Puitkonstruktsioonide ehitamine - Teraskonstruktsioonide ehitamine - Fassaaditööde tegemine - Lammutustööde tegemine Construction Manager, Level 6 Management of construction activities General building construction Title(s) of elective competence(s): - Construction of masonry and concrete structures - Construction of timber structures - Construction of steel structures - Performing façade works - Performing demolition works |  |
| Ehitusviimistlustööde tegemine | Ehituse tööjuht, tase 5 Ehitusviimistlustööde tegemine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Maalritööde tegemine - Plaatimistööde tegemine - Põrandakatmistööde tegemine - Krohvimistööde tegemine Construction Site Supervisor, Level 5 Carrying out building finishing works Title(s) of elective competence(s): - Performing painting works - Performing tiling works - Performing floor covering works - Performing plastering works | Ehitustegevuse juhtimine, sisekliima tagamise süsteemide ehitamine | Ehitusjuht, tase 6 Ehitustegevuse juhtimine Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Küttesüsteemide ehitamine - Jahutussüsteemide ehitamine - Ventilatsioonisüsteemide ehitamine Construction Manager, Level 6 Management of construction activities Construction of indoor climate control systems Title(s) of elective competence(s): - Construction of heating systems - Construction of cooling systems - Construction of ventilation systems |  |
| Sisekliimatagamise süsteemi ehitamine | Ehituse tööjuht, tase 5 Sisekliimatagamise süsteemi ehitamine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Küttesüsteemide ehitamine - Jahutussüsteemide ehitamine - Ventilatsioonisüsteemide ehitamine Construction Site Supervisor, Level 5 Construction of indoor climate control systems Title(s) of elective competence(s): - Construction of heating systems - Construction of cooling systems - Construction of ventilation systems | Ehitustegevuse juhtimine, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine | Ehitusjuht, tase 6 Ehitustegevuse juhtimine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine - Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine Construction Manager, Level 6 Management of construction activities Title(s) of elective competence(s): - Construction of internal water supply and sewerage systems in buildings and associated installations - Construction of public water supply or sewerage networks |  |
| Hoonesisese ja selle juurde kuuluiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine | Ehituse tööjuht, tase 5 Hoonesisese ja selle juurde kuuluiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Construction Site Supervisor, Level 5 Construction of internal water supply and sewerage systems in buildings and associated installations | Omanikujärelevalve | Ehitusjuht, tase 6 Omanikujärelevalve Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed) - Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas - Omaniku järelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas - Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas Construction Manager, Level 6 Owner supervision Title(s) of elective competence(s): - Performing owner supervision in the field of general building construction - Performing owner supervision in the field of construction of indoor climate control systems - Performing owner supervision in the field of construction of internal water supply and sewerage systems in buildings and associated installations |  |
| Seriehitustööde tegemine | Ehituse tööjuht, tase 5 Eriehitustööde tegemine Valitava(te) kompetentsi(de) nimetus(ed)* - Kaldkatuste ehitamine - Lamekatuste ehitamine - Ehitusplekksepatööde tegemine Construction Site Supervisor, Level 5 Carrying out specialised construction works Title(s) of elective competence(s): - Construction of pitched roofs - Construction of flat roofs - Performing building sheet metal works |  |  |  |

A-osa

TÖÖ KIRJELDUS

| A.1. Töö kirjeldus |  |
| --- | --- |
| Ehituse tööjuht on oma töövõtu ulatuses vastutav tehnilise ja majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning ehitusnormidele. Ehituse tööjuhina tegutsedes on lisaks ehituse kutsealastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus. Ehituse tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine ja võimalik on spetsialiseeruda ühele järgmistest tegevusaladest: - üldehitustööde tegemine; - sisekliima tagamise süsteemi ehitamine; - hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine; - ehitusviimistlustööde tegemine; - eriehitustööde tegemine. Üldehitustööde tegemisele, ehitusviimistlustööde tegemisele, sisekliima tagamise süsteemi ehitamisele ja eriehitustööde tegemisele spetsialiseerudes on võimalik tõendada tervikspetsialiseerumine või teha valik ka loetletud kitsamate valdkondade (valitavate kompetentside) vahel: - Üldehitustööde tegemine - Puitkonstruktsioonide ehitamine - Kivikonstruktsioonide ehitamine - Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine - Betoonkonstruktsioonide ehitamine - Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine - Küttesüsteemide ehitamine - Jahutussüsteemide ehitamine - Ventilatsioonisüsteemide ehitamine - Ehitusviimistlustööde tegemine - Maalritööde tegemine - Plaatimistööde tegemine - Põrandakatmistööde tegemine - Krohvimistööde tegemine - Eriehitustööde tegemine - Kaldkatuste ehitamine - Lamekatuste ehitamine - Ehitusplekksepatööde tegemine Ehituse tööjuht, tase 5 spetsialiseerumised võib jagada kaheks: - spetsialiseerumised, millel tegutsemiseks on seaduse kohaselt kutsekvalifikatsioon kohustuslik; - spetsialiseerumised, millel tegutsemiseks seaduse kohaselt kutsekvalifikatsioon kohustuslik ei ole. Ehitusseadustiku kohaselt peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud kutsega, kui tegemist on ehitusloakohustusliku ehitise ehitamisega. Ehitusloa kohustus kaasneb üldjuhul järgmiste spetsialiseerumiste korral: I ÜLDEHITUSTÖÖDE TEGEMINE II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE III HOONESISESE JA SELLE JUURDE KUULUVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE EHITAMINE Nimetatud tegevusaladel võib kutsetunnistuse omanik iseseisvalt ja omal vastutusel tegutseda (st kutsetunnistust omav isik võib tegutseda otsetöövõtu korras pädeva isikuna ehitusseadustiku § 24 tähenduses) ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses: - Ehitise kasutamise otstarbe (loetelu majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusest nr 51) järgi koodiga 11100 (ühe korteriga elamud), 11210 (kahe korteriga elamu) ja 11221 (ridaelamu) ja - EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvad muud hooned. Keerukamate objektide ehitamisel on 5. taseme tööjuhil õigus tegutseda ainult vastaval tegevusalal alltöövõtu korras kõrgemat pädevust (vähemalt EKR 6. taseme kutset) omava spetsialisti vastutusel. Seaduse kohaselt ei ole kutsekvalifikatsioon nõutav tegutsemiseks järgmiste spetsialiseerumiste korral (kutsekvalifikatsioonid on vabatahtlikud): IV EHITUSVIIMISTLUSTÖÖDE TEGEMINE V ERIEHITUSTÖÖDE TEGEMINE Ehituse tööjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka väljaspool tavapärast tööaega. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb sõltuvalt ehitusobjektist suurtel kõrgustel või süvendis. Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu tööjuht peab järgima keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid. Ehituse tööjuht kasutab oma töös vastavalt spetsialiseerumisele tööriistu- ja -vahendeid, kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat kontroll- ja mõõtetehnikat. Ehituse tööjuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas. Tema töös on vajalikud kõrge stressi- ja pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada. Kasuks tulevad ka analüüsi- ja algatusvõime ning hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Ehituse tööjuhi kutse eeldab kohusetundlikkust ja korrektsust. | Ehitusjuht on vastutav ehitusobjektil aset leidva tehnilise ja majandusliku tegevuse eest ning vajadusel ka tööohutuse eest. Ta juhib ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate, projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt projektdokumentatsioonile ja ehitusnormidele. Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline ka juhtimisoskus. Ehitusjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil ja kontoris. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka nädalavahetusel. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb sõltuvalt ehitusobjektist suurtel kõrgustel või süvendis. Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu ehitusjuht peab järgima keskkonna-, tööohutuse- ja töötervishoiunõudeid. Ehitusjuht kasutab oma töös kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat mõõtetehnikat. Ehitusjuhi kutse koosneb neljast spetsialiseerumisest: - Ehitustegevuse juhtimine, üldehituslik ehitamine - Ehitustegevuse juhtimine, sisekliima tagamise süsteemi ehitamine - Ehitustegevuse juhtimine, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine - Omanikujärelevalve Üldehitusliku ehitamisele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele, omanikujärelevalvele, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine või ehitustehnilisele konsulteerimisele spetsialiseerudes on sõltuvalt töökogemusest võimalik tõendada kas tervikspetsialiseerumine või teha valik ka loetletud kitsamate valdkondade (valitavate kompetentside) vahel: - Üldehituslik ehitamine - Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine - Puitkonstruktsioonide ehitamine - Teraskonstruktsioonide ehitamine - Fassaaditööde tegemine - Lammutustööde tegemine - Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine - Küttesüsteemide ehitamine - Jahutussüsteemide ehitamine - Ventilatsioonisüsteemide ehitamine - Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine - Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine - Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine - Omanikujärelevalve tegemine - Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas - Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas - Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas Ehitusjuht, tase 6 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna ehitusseadustiku mõistes. Selle kutsetunnistuse omanik võib iseseisvalt ja omal vastutusel juhtida ehitustegevust järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses: - ÜLDEHITUSLIK EHITAMINE, sh kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine; puitkonstruktsioonide ehitamine; teraskonstruktsioonide ehitamine; lammutustööde tegemine; fassaaditööde tegemine - Hooned - Hoone kõrgus maapinnast kuni 45 m - Hoone sügavus maapinnast kuni 8 m - Hoone suurus kuni 10000 m2 - Samaaegne kasutajate arv 1. grupi hoone2 kuni 300 inimest - Samaaegne kasutajate arv 2. grupi hoone3 kuni 500 inimest - Samaaegne kasutajate arv 3. grupi hoone4 kuni 1000 inimest - Rajatised - Rajatise kõrgus Kohapeal rajatavad konstruktsioonid 45 m, tehaseliste toodete montaažil 55 m - Rajatise sügavus Rajatised Kohapeal rajatavad konstruktsioonid 8 m, tehaseliste toodete montaažil 10 m - Rajatise muud parameetrid horisontaalkoormused konstruktsioonidele kõrgusega 5 m - SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE, sh küttesüsteemide ehitamine jahutussüsteemide ehitamine, ventilatsioonisüsteemide ehitamine - Kõik hooned netopinnaga kuni 10 000 m², mille hulka ei kuulu: - sisekliima erinõuetega hooned või ruumid - kõrghooned - tunnelid ja allmaarajatised - need kõrgendatud tuleohuga hooned, kus toimub tule- või plahvatusohtlik tegevus või tööstusprotsess; ehitises hoiustatakse tuleohtlikke vedelikke või gaase. - HOONESISESE VÕI SELLE JUURDE KUULUVA VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI EHITAMINE - Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud: - hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni - veekeskused, ujulad - uurimis- ja teaduslaborid - kõrgendatud tuleohuga hooned - tööstushoonete tehnoloogiline veevarustus ja kanalisatsioon - ÜHISVEEVÄRGI VÕI KANALISATSIOONI EHITAMINE - välisveevarustus (ka ühisveevärk), torustiku siseläbimõõduga kuni 100 mm (kaasa arvatud) - väliskanalisatsiooni survetorustik (ka ühiskanalisatsioon), siseläbimõõduga kuni 100 mm (kaasa arvatud isevoolne väliskanalisatsioon (ka ühiskanalisatsioon) siseläbimõõduga kuni 160 mm (kaasa arvatud); - veevarustuse ja kanalisatsiooni pumplad arvutusliku jõudlusega kuni 20 m3/h ja omapuhastid (kuni 50 ie); - puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks - ÜLDEHITUSLIK EHITAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE, sh kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamise; puitkonstruktsioonide ehitamise; teraskonstruktsioonide ehitamise; lammutustööde tegemise; fassaaditööde tegemise omanikujärelevalve - hooned (v.a. maa-aluse parklaga hooned) suletud netopinnaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe järgi (koodid 11100 ja 11210, 11220)¹ - tagajärgede klassi CC1 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002 järgi) liigituvad muud hooned. - SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE - Hooned (v.a. maa-aluse parklaga hooned) suletud netopinnaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe järgi (koodid 11100 ja 11210, 11220)¹ - tagajärgede klassi CC1 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002 järgi) liigituvad muud hooned. - HOONESISESE või SELLE JUURDE KUULUVA VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI EHITAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE ning selle juurde kuuluvate kinnistusiseste torustike ja seadmete ehitamisele kuni liitumispunktini järgmistel objektidel: - Hooned (v.a. maa-aluse parklaga hooned) suletud netopinnaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe järgi (koodid 11100 ja 11210, 11220)¹ - tagajärgede klassi CC1 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002 järgi) liigituvad muud hooned. ________________________________ 1Ehituse kasutamise otstarvete koodid tulenevad Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 51 (02.06.2015) „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ 2Grupi 1 hooned - elamud 11000 (sh kortermajad, 3 inimest ühe korteri kohta) / hoolekandeasutused ja ühiselamud 11300 / majutushooned 12100 / haiglad ja muud ravihooned 12640 / sanatoorium ja spa 12645 3Grupi 2 hooned - toitlustushooned 12130 / büroohooned 12200 / kaubandus ja teenindushooned 12300 / tööstus ja laohooned 12500 4Grupi 3 hooned – transpordihooned 12400 / meelelahutus-, haridus-, tervishoiu hooned 12600 / spordihooned 12650 / muud mitteelamud 12700 |
| Ettepanekud töö kirjelduse kohta |  |
| A.2. Tööosad |  |
| Kohustuslikud tööosad A.2.1. Ehituspakkumuse koostamine A.2.2. Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine A.2.3. Ressursside juhtimine A.2.4. Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine A.2.5. Ohutu töö korraldamine ehitustöödel A.2.6. Kvaliteedi tagamine ehitustöödel A.2.7. Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine | Kohustuslikud tööosad A.2.1. Ehitusprotsessi juhtimine |
| Spetsialiseerumisega seotud tööosad | Spetsialiseerumisega seotud tööosad |
|  | Ehitustegevuse juhtimine A.2.2. Ehituspakkumuse koostamine A.2.3. Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine A.2.4. Ressursside juhtimine A.2.5. Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine A.2.5. Ohutu töö korraldamine ehitustöödel A.2.7. Kvaliteedi tagamine ehitustöödel A.2.8. Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine Omanikujärelevalve A.2.9. Omanikujärelevalve tegemine |
| Valitavad tööosad | Valitavad tööosad |
| Kutsestandardis kirjeldatud valitavad kompetentsid on otseselt seotud spetsialiseerumistega. Üldehitustööde tegemisega on seotud A.2.8.Kivikonstruktsioonide ehitamine A.2.9. Betoonkonstruktsioonide ehitamine A.2.10. Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine A.2.11. Puitkonstruktsioonide ehitamine Sisekliima tagamise süsteemi ehitamisega on seotud A.2.12. Küttesüsteemide ehitamine A.2.13. Jahutussüsteemide ehitamine A.2.14. Ventilatsioonisüsteemide ehitamine Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisega on seotud A.2.15. Hoonesisese- ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Ehitusviimistlustööde tegemisega on seotud A.2.16. Maalritööde tegemine A.2.17. Plaatimistööde tegemine A.2.18. Põrandakatmistööde tegemine A.2.19. Krohvimistööde tegemine Eriehitustööde tegemisega on seotud A.2.20. Lamekatuste ehitamine A.2.21. Kaldkatuste ehitamine A.2.22. Ehitusplekksepatööde tegemine | Kutsestandardis kirjeldatud valitavad kompetentsid on otseselt seotud spetsialiseerumistega. Ehitustegevuse juhtimine Üldehitusliku ehitamisega on seotud A.2.10. Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine A.2.11. Puitkonstruktsioonide ehitamine A.2.12. Teraskonstruktsioonide ehitamine A.2.13. Fassaaditööde tegemine A.2.14. Lammutustööde tegemine Ehitustegevuse juhtimine Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine A.2.15. Küttesüsteemide ehitamine A.2.16. Jahutussüsteemide ehitamine A.2.17. Ventilatsioonisüsteemide ehitamine Ehitustegevuse juhtimine Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine A.2.18. Hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine B.2.19. Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine Omanikujärelevalvega on seotud A.2.20. Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas A.2.21. Omaniku järelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas A.2.22. Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas |
| Ettepanekud tööosade kohta |  |
| A.3. Kutsealane ettevalmistus | A.3. Kutsealane ettevalmistus |
| Tööjuhina töötavad inimesed, kellel on kas ehitusalane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või praktilise töökogemuse ja erialaste täiendkoolitustega omandatud kutsealased oskused. Lisaks on tööjuhina töötavad isikud läbinud täiendõppe tööjuhtimises. | 6. taseme ehitusjuhina töötavad inimesed, kellel on ehitusalane või muu tehniline kõrgharidus või ehitustehniline keskeriharidus, läbitud täienduskoolitus(ed) ja olemas kutse eeldustele vastav praktiline töökogemus. |
| Ettepanekud kutsealase ettevalmistuse kohta |  |
| A.4. Enamlevinud ametinimetused | A.4. Enamlevinud ametinimetused |
| Meister, töödejuhataja, projektijuht (spetsialiseerumisvaldkonna raames) | Objektijuht, projektijuht |
| A.5. Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks | A.5. Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks |
| Ehituse tööjuht, tase 5 spetsialiseerumised võib jagada kaheks: - spetsialiseerumised, millel tegutsemiseks on seaduse kohaselt kutsekvalifikatsioon kohustuslik; - spetsialiseerumised, millel tegutsemiseks seaduse kohaselt kutsekvalifikatsioon kohustuslik ei ole. Ehitusseadustiku kohaselt peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud kutsega, kui tegemist on ehitusloakohustusliku ehitise ehitamisega. Ehitusloa kohustus kaasneb üldjuhul järgmiste spetsialiseerumiste korral: I ÜLDEHITUSTÖÖDE TEGEMINE II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE III HOONESISESE JA SELLE JUURDE KUULUVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE EHITAMINE Seaduse kohaselt ei ole kutsekvalifikatsioon nõutav tegutsemiseks järgmistel tegevusaladel (kutsekvalifikatsioonid on vabatahtlikud): IV EHITUSVIIMISTLUSTÖÖDE TEGEMINE; V ERIEHITUSTÖÖDE TEGEMINE. | Ehitusseadustikust tulenevalt kui ettevõtja ja pädev isik pakuvad ehitusala järgmistel tegevusaladel: 1) ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine; 2) ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine; 3) omanikujärelevalve tegemine; 4) ehitusprojekti ekspertiis; 5) ehitise audit; 6) liiklusohutuse audit; 7) avalikult kasutatavate teede korrashoid; 8) liikluskorralduse projektide tegemine majandustegevuse korras oma teenuseid ning tegutsevad, peab ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud kutseseaduse kohase kutsega. Ehitusjuht, tase 6 kutsega on neist seotud: ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine ja omanikujärelevalve tegemine. |
| Ettepanekud regulatsioonide kohta |  |
| A.6. Tulevikuoskused | A.6. Tulevikuoskused |
| Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab Ehituse tööjuhi töö nõuab üha enam digipädevusi, keskkonnateadlikkust ja võimet tulla toime muutuvate tööprotsessidega. Oluline on oskus kasutada digitaalseid töövahendeid, sh BIM-mudeleid ja teisi ehituse juhtimise platvorme, mis toetavad tööde planeerimist, koordineerimist ja dokumenteerimist. Tööjuht peab mõistma energiatõhususe ja keskkonnasäästu põhimõtteid ning oskama rakendada töövõtteid, mis toetavad keskkonnanõuete täitmist. Tulevikus muutub olulisemaks digitaalse info kasutamine, tehaselised ehituslahendused ja robotiseeritud tööprotsessid, millega tööjuht peab suutma kohaneda. Kasvav roll on ka liit- ja virtuaalreaalsuse kasutamisel ehitustööde visualiseerimisel ning ohutusalaste riskide ennetamisel. Ehituse tööjuht töötab sageli mitmekultuurilises meeskonnas ning peab toetama sujuvat koostööd, paindlikke töövorme ja ohutut töökeskkonda. Kiire tehnoloogiline areng eeldab tööjuhilt pidevat enesetäiendamist, et uute tööviiside ja tehnoloogiliste lahendustega toime tulla. Tänased uuendused võivad juba lähitulevikus muutuda igapäevaseks osaks tööprotsessist. | Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab Ehitusjuhi töö nõuab järjest enam digipädevusi, keskkonnateadlikkust ja võimet juhtida keerukaid protsesse. Oluline on oskus kasutada BIM-mudeleid, digitaalseid tööriistu ja andmepõhiseid lahendusi ehitustööde planeerimisel ja jälgimisel. Tulevikus suureneb nende oskuste tähtsus veelgi seoses tehisintellekti, andmeanalüüsi ja digikaksikute laialdasema kasutuselevõtuga. Ehitusjuht peab oskama hinnata hoone süsinikujalajälge, rakendada ringmajanduse põhimõtteid ning juhtida tehaselisi ja robotiseeritud ehitusprotsesse. Rohepöörde ja keskkonnasäästu nõuded eeldavad energiatõhususe regulatsioonide tundmist ning keskkonnasõbralike lahenduste kasutamist. Kasvab ka liit- ja virtuaalreaalsuse rakendamine ehitusprotsesside visualiseerimisel, ohutuse parandamisel ja projektijuhtimisel. Ehitusjuht peab toime tulema mitmekultuurilise meeskonnaga, toetama paindlikke töövorme ning tagama andmete turvalise kasutamise. Kiire tehnoloogiline areng eeldab pidevat enesetäiendamist ja meeskonna arendamist. Oskused, mis on täna uuenduslikud, võivad olla homme valdkonna tavapraktika. |
| Ettepanekud tulevikuoskuste kohta |  |

B-osa

KOMPETENTSUSNÕUDED

| B.1. Kutse struktuur | B.1. Kutse struktuur |
| --- | --- |
| Ehituse tööjuht, tase 5 kutse koosneb üldoskustest B.2, kohustuslikest kompetentsidest B.3.1-B.3.8 ja valitavatest, spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.3.8-B.3.22. Ehituse tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Võimalik on spetsialiseeruda ühele järgmistest tegevusaladest: - üldehitustööde tegemine; - sisekliima tagamise süsteemi ehitamine; - hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine; - ehitusviimistlustööde tegemine; - eriehitustööde tegemine. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 tõendamine ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.8 tõendamine vastavalt spetsialiseerumisele. Lisaks tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud valitav* kompetents või kõik spetsialiseerumisega seotud valitavad kompetentsid, st tervikspetsialiseerumine järgmiselt: - üldehitustööde tegemine - B.3.8-B.3.11; - sisekliima tagamise süsteemi ehitamine - B.3.12-B.3.14; - hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine – B.3.15 - ehitusviimistlustööde tegemine - B.3.16-B.3.19; - eriehitustööde tegemine - B.3.20-B.3.22. *Kui isik tõendab kõik spetsialiseerumisega seotud valitavad kompetentsid, on ta tõendanud tervikspetsialiseerumise ja valitavaid kompetentse kutsele ei kanta. Kui isik jätab tõendamata vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud vaitava kompetentsi, kantakse kutsetunnistusele isiku valitud ja tõendatud kompetentsid. | Ehitusjuht, tase 6 kutsestandard koosneb üldoskustest (B.2), ühest kohustuslikust (B.3.1), üheksast spetsialiseerumisega seotud (B.3.2 – B.3.10) ja viieteistkümnest valitavast spetsialiseerumisega seotud kompetentsist (B.3.11-B.3.25) Ehitusjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Spetsialiseeruda saab üldehitusele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele, veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisele, omanikujärelevalvele või tehnilisele konsulteerimisele. Kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2), kohustuslik kompetents (B.3.1) ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsid vastavalt spetsialiseerumisele ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud valitav* kompetents järgmiselt: - spetsialiseerumine ehitustegevuse juhtimine, üldehituslik ehitamine kohustuslikud kompetentsid B.3.2-B.3.9, valitavad kompetentsid B.3.10-B.3.14; - spetsialiseerumine ehitustegevuse juhtimine, sisekliima tagamise süsteemi ehitamine kohustuslikud kompetentsid B.3.2-B.3.9, valitavad kompetentsid B.3.15-B.3.17; - spetsialiseerumine ehitustegevuse juhtimine veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisele kohustuslikud kompetentsid B.3.2-B.3.9, valitavad kompetentsid B.3.18-B.3.19; - spetsialiseerumine omanikujärelevalve kohustuslik kompetents B.3.9, valitavad kompetentsid B.3.20-B.3.22; *Kui isik tõendab kõik spetsialiseerumisega seotud valitavad kompetentsid, on ta tõendanud tervikspetsialiseerumise ja valitavaid kompetentse kutsele ei kanta. Kui isik jätab tõendamata vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud vaitava kompetentsi, kantakse kutsetunnistusele isiku valitud ja tõendatud kompetentsid. |
| Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele | Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele |
| Nõuded kutse taotlemisele ja taasõendamisele on esitatud kutsestandardi lisas 1 Kutse andmise korraldus, sh kutset taotleva isiku esitatavad dokumendid ja kutse taotleja kutsealase kompetentsuse hindamise viis ja vormid on reguleeritud ehitusjuhi kutse andmise korras. | Nõuded kutse taotlemisele ja taasõendamisele on esitatud kutsestandardi lisas 1 Kutse andmise korraldus, sh kutset taotleva isiku esitatavad dokumendid ja kutse taotleja kutsealase kompetentsuse hindamise viis ja vormid on reguleeritud ehitusjuhi kutse andmise korras. |
| Ettepanekud struktuuri ja kutse taotlemise kvalifikatsiooninõuete kohta |  |

| B.2. Ehituse tööjutt, tase 5 üldoskused | B.2. Ehitusjuht, tase 6 üldoskused |
| --- | --- |
| Mõtlemisoskused - Analüütiline mõtlemine kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust projektlahenduste analüüsimiseks ja järelduste tegemiseks ning erinevate lahendusvariantide tugevuste ja nõrkuste hindamiseks, valides tööülesande täitmiseks sobiva lahenduskäigu. - Loovmõtlemine käsitleb tööolukordi eri vaatenurkadest ja leiab tavapärasest erinevaid praktilisi lahendusi. Kohandab ja täiustab olemasolevaid tööviise ning sobitab neid muutuvates olukordades. Enesejuhtimisoskused - Väärtustest lähtumine juhindub oma kutsealases tegevuses üldtunnustatud eetikanõuetest ja heast ehitustavast. - Juhistest ja nõuetest lähtumine järgib oma töös valdkonna õigusakte ja juhiseid ning tagab töö vastavuse nõuetele. - Vastutustundlik käitumine arvestab oma otsustes tööohutuse, keskkonna ja teiste inimeste heaoluga, teadvustab oma tegevuse tagajärgi. - Erialane enesearendamine hindab oma teadmiste ja oskuste arenguvajadust, lähtuvalt töö eesmärkidest ja muutuvatest nõuetest, täiendab end erialaselt ning rakendab õpitut oma töös. - Pinge talumine säilitab töövõime ja tegutseb rahulikult pingelistes olukordades, kasutades sobivaid toimetulekuvõtteid ning kaasates vajadusel abi. Suhtlemisoskused - Meeskonnatöö tegemine juhib meeskonna koostööd ja tööprotsesse, täidab oma rolli usaldusväärselt ning suunab meeskonda eesmärkide tulemuslikul saavutamisel. - Suhtlemisoskus − väljendab end ka keerukates suhtlusolukordades konstruktiivselt, korrektselt, viisakalt, austavalt, arusaadavalt ja olukorrale vastavalt. Püüab mõista teise mõtteid ja seisukohti. - Keeleoskus kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 2 – keele oskustasemete tabel), kasutab korrektset erialaterminoloogiat. - Digitaalne kirjaoskus kasutab oma igapäevatöös digivahendeid infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 3 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi. | Mõtlemisoskused - Analüütiline mõtlemine kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust projektlahenduste ja tööprotsesside põhjalikuks analüüsimiseks, hindab erinevate lahendusvariantide teostatavust, riske ja mõju ning teeb põhjendatud otsuseid parima lahenduskäigu valikul. - Loovmõtlemine analüüsib töö- ja projektolukordi eri vaatenurkadest ning loob tõhusamaid ja innovaatilisemaid lahendusi. Arendab ja täiustab tööviise ning rakendab uusi lahenduskäike keerukamate olukordade lahendamisel. Enesejuhtimisoskused - Väärtustest lähtumine juhindub oma kutsealases tegevuses üldtunnustatud eetikanõuetest ja heast ehitustavast. - Juhistest ja nõuetest lähtumine järgib oma töös valdkonna õigusakte ja juhiseid ning tagab töö vastavuse nõuetele. - Vastutustundlik käitumine kaalub otsustamisel enda ja oma meeskonna tegevuse tagajärgede mõju ümbritsevale keskkonnale ja teistele inimestele. - Erialane enesearendamine seab õpieesmärke, analüüsib oma erialast arengut ning kujundab teadlikult oma õpi- ja karjääriteed, rakendades omandatud uusi teadmisi ja oskusi oma töös. - Pinge talumine säilitab emotsionaalse ja vaimse tasakaalu, hindab olukorda ning leiab pingelistes olukordades asjakohased lahendused. Suhtlemisoskused - Meeskonnatöö tegemine juhib meeskonna koostööd ja tööprotsesse, täidab oma rolli usaldusväärselt ning suunab meeskonda eesmärkide tulemuslikul saavutamisel. - Suhtlemisoskus − väljendab end ka keerukates suhtlusolukordades konstruktiivselt, korrektselt, viisakalt, austavalt, arusaadavalt ja olukorrale vastavalt. Püüab mõista teise mõtteid ja seisukohti. - Keeleoskus kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 2 – keele oskustasemete tabel), kasutab korrektset erialaterminoloogiat. - Digitaalne kirjaoskus kasutab oma igapäevatöös digivahendeid infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 3 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi. |
| Ettepanekud üldoskuste kohta |  |

B.3. Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

|  | EKR tase 5 | B.3.1. Ehitusprotessi juhtimine | EKR tase 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tegevusnäitajad - Hindab projektlahenduste teostatavust, lähtudes ehitusnormidest ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. - Analüüsib ehitusprotsessi kulgu ja ressursside kasutamist ning teeb vajalikke muudatusi, et tagada optimaalne ressursikasutus ja püsimine ajakavas ning eelarves. - Kontrollib tööde vastavust kehtivatele nõuetele ja tuvastab kõrvalekalded. - Hindab töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnariske ning rakendab meetmeid nende realiseerumise ennetamiseks, tagades nõuetele vastava töökeskkonna - Mõistab ehituslepingu tingimusi ja lähtub neist oma töös. - Järgib ehitustööde vastuvõtmise ja üleandmise protseduure ning korraldab ehitustegevuse nõuetekohase dokumenteerimise. - Kasutab töös vajalikke erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi ja infotehnoloogilisi töövahendeid tööde täpseks, efektiivseks ja usaldusväärseks teostamiseks. - Kasutab kokkuleppel tellijaga töös uudseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ning eelistab ümbertöödeldud ja korduskasutatavaid materjale - Järgib head ehitustava, õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. - Juhib ja koordineerib ehitusprotsessi osapoolte infovahetust, tagades koostöö sujuvuse. - Lähtub tööde tegemisel ehitisest kui tervikust ja ehitusprojekti terviklahendusest. Näeb ehitise osade ja projekti vahelist seost ja mõistab enda ametiala paiknemist selles, arvestades teiste osapooltega. |  |
|  |  | Ettepanekud kompetentsile B.3.1 |  |

| KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID |  | SPETSIALISEERUMISEGA SEOTUD KOMPETENTSID |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spetsialiseerumine Ehitamine, ehitustegevuse juhtimine |  |  |
| B.3.1 Ehituspakkumuse koostamine | EKR tase 5 | B.3.2. Ehituspakkumise koostamine | EKR tase 6 |  |
| Koostab ehituspakkumuse objektile, mis jääb tema pädevuse piiridesse. Tegevusnäitajad: - Töötab läbi hanke korraldaja esitatud dokumentatsiooni, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi. - Koostab allhangete plaani ja hankedokumendid, arvestades energiatõhusust ja selle mõju ehitise CO2 jalajäljele. Esitab hinnaküsimised potentsiaalsetele allhankijatele. - Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest ja võttes arvesse ressursikulukust, keskkonnaolusid ja võimalikku mõju ümbritsevale keskkonnale (CO2). - Arvutab välja ehitustööde omahinna, lähtudes oma jõududega tehtavate tööde maksumusest ning potentsiaalsetelt allhankijatelt saadud hinnapakkumistest. - Koostab ehitustööde tegemise üld- ja isikustatud kulude kalkulatsiooni, arvestades muuhulgas ehitustööde tegemise hooajalisust, asukohta ja kestust. - Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi. - Koostab ja esitab hanke korraldajale juhtkonnaga kooskõlastatud ehituspakkumuse, lähtudes hankedokumentatsioonis esitatud tingimustest, ettevõtte majanduslikust olukorrast ning hetkel valitsevast turusituatsioonist ja tööandja suunistest. |  | Koostab ehituspakkumuse objektile, mis jääb tema pädevuse piiridesse. Tegevusnäitajad - Töötab läbi hanke korraldaja esitatud dokumentatsiooni, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi. - Koostab allhangete plaani ja hankedokumendid, arvestades energiatõhusust ja selle mõju ehitise CO2 jalajäljele. Esitab hinnaküsimised potentsiaalsetele allhankijatele. - Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest ja võttes arvesse ressursikulukust, keskkonnaolusid ja võimalikku mõju ümbritsevale keskkonnale (CO2). - Arvutab välja ehitustööde omahinna, lähtudes oma jõududega tehtavate tööde maksumusest ning potentsiaalsetelt allhankijatelt saadud hinnapakkumistest. - Koostab ehitustööde tegemise üld- ja isikustatud kulude kalkulatsiooni, arvestades Smuuhulgas ehitustööde tegemise hooajalisust, asukohta ja kestust. - Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi. - Koostab ja esitab hanke korraldajale juhtkonnaga kooskõlastatud ehituspakkumuse, lähtudes hankedokumentatsioonis esitatud tingimustest, ettevõtte majanduslikust olukorrast ning hetkel valitsevast turusituatsioonist ja tööandja suunistest. |  |  |
| B.3.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine |  | B.3.3 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine |  | EKR tase 6 |
| Kavandab ja valmistab ehitusobjekti ehitamise, mis jääb tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Peab tellijaga läbirääkimisi ja sõlmib ehitustöövõtulepingu. - Koostab hangete ja ehitustööde ajagraafiku, arvestades lepingu tingimusi ja valitud ehitustehnoloogiat arvestades. - Komplekteerib tööde tegemiseks vajaliku kvalifitseeritud meeskonna ja valib vajalikud alltöövõtud. Jagab tööülesanded ja määrab vastutusalad objekti juhtimismeeskonna liikmete vahel (koostab vastutusmaatriksi). - Analüüsib ja täpsustab hinnapakkumisi, peab läbirääkimised, valib sobiva alltöövõtja või hankija ning sõlmib lepingud. - Tellib ehitustööde tegemiseks vajalikud tööprojektid. - Taotleb ehituslepingu täitmiseks vajalikud load (kaeve-, raie-, tänavate sulgemise jms) asjakohastelt institutsioonidelt. - Koostab tööde tegemise kava, mis sisaldab ehitusplatsi korraldamise skeemi, arvestades ehitustööde ajagraafikut. |  | Kavandab ja valmistab ehitusobjekti ehitamise, mis jääb tema pädevusse Tegevusnäitajad - Peab tellijaga läbirääkimisi ja sõlmib ehitustöövõtulepingu. - Koostab hangete ja ehitustööde ajagraafiku, arvestades lepingu tingimusi ja valitud ehitustehnoloogiat arvestades. - Komplekteerib tööde tegemiseks vajaliku kvalifitseeritud meeskonna ja valib vajalikud alltöövõtud. Jagab tööülesanded ja määrab vastutusalad objekti juhtimismeeskonna liikmete vahel (koostab vastutusmaatriksi). - Analüüsib ja täpsustab hinnapakkumisi, peab läbirääkimised, valib sobiva alltöövõtja või hankija ning sõlmib lepingud. - Tellib ehitustööde tegemiseks vajalikud tööprojektid. - Taotleb ehituslepingu täitmiseks vajalikud load (kaeve-, raie-, tänavate sulgemise jms) asjakohastelt institutsioonidelt. - Koostab tööde tegemise kava, mis sisaldab ehitusplatsi korraldamise skeemi, arvestades ehitustööde ajagraafikut. |  |  |
| B.3.3 Ressursside juhtimine | EKR tase 5 | B.3.4 Ressursside juhtimine |  | EKR tase 6 |
| Juhib ressursse ehitusobjektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Planeerib ehitustööde tegemiseks vajalike materjalide kulu ja tellib vajalikud materjalid, arvestades ehitustööde ajagraafikut ja tarneaegu. - Ohjab materjalide kasutamist ehitustöödel, minimeerides jäätmete, sh tehnoloogiliste jäätmete teket. - Planeerib ja tagab jäätmete sorteerimise ja nõuetekohase utiliseerimise ja korduvkasutamise. - Planeerib ehitustööde töömahu ja komplekteerib sellest lähtuvalt vajaliku tööjõu, võttes arvesse ehitustööde ajagraafikut. Jagab vajalikud töökäsud ja -ülesanded. Tagab tööjõu optimaalse rakendamise. - Planeerib ehitustöödeks vajalike mehhanismide ja transpordivahendite vajaduse ja tellib need, lähtudes ehitustööde ajagraafikust. - Planeerib ehitusobjekti üldkulud oma vastutusala* ulatuses töökeskkonna ja tööohutuse korraldamisel (haldus ja hoolduskulud, ajutised rajatised ja piirded, valvesüsteem jne) ning tellib vastavad teenused. - Ohjab ehitusobjekti üldkulusid ehitustööde käigus oma vastutusala* ulatuses, jälgib ja analüüsib tegelikke kulusid ning võrdleb neid finantsplaaniga. *Vastutusala all peetakse silmas spetsialiseerumist |  | Juhib ressursse ehitusobjektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Planeerib ehitustööde tegemiseks vajalike materjalide kulu ja tellib vajalikud materjalid, arvestades ehitustööde ajagraafikut ja tarneaegu. - Ohjab materjalide kasutamist ehitustöödel, minimeerides jäätmete, sh tehnoloogiliste jäätmete teket. - Planeerib ja tagab jäätmete sorteerimise ja nõuetekohase utiliseerimise ja korduvkasutamise. - Planeerib ehitustööde töömahu ja komplekteerib sellest lähtuvalt vajaliku tööjõu, võttes arvesse ehitustööde ajagraafikut. Jagab vajalikud töökäsud ja -ülesanded. Tagab tööjõu optimaalse rakendamise. - Planeerib ehitustöödeks vajalike mehhanismide ja transpordivahendite vajaduse ja tellib need, lähtudes ehitustööde ajagraafikust. - Planeerib ehitusobjekti üldkulud oma vastutusala* ulatuses töökeskkonna ja tööohutuse korraldamisel (haldus ja hoolduskulud, ajutised rajatised ja piirded, valvesüsteem jne) ning tellib vastavad teenused. - Ohjab ehitusobjekti üldkulusid oma vastutusala* ulatuses ehitustööde käigus, jälgib ja analüüsib tegelikke kulusid ning võrdleb neid finantsplaaniga. *Vastutusala all peetakse silmas spetsialiseerumist |  |  |
| B.3.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine | EKR tase 5 | B.3.5 Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine |  | EKR tase 6 |
| Juhib ja korraldab ehitustöid objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Korraldab ehituse aluseks oleva kehtiva projektdokumentatsiooni osapooltele kättesaadavuse. - Korraldab ehitamiseks vajalikud märketööd vastavalt projektdokumentatsioonile. - Valmistab ette, juhib ja dokumenteerib nõupidamisi. - Korraldab igapäevast tööd ehitusplatsil lähtudes ehitustööde ajagraafikust, seda vajadusel kohandades. - Korraldab ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise ning kontrollib dokumentide korrektsust. - Korraldab vajalike lisa- ja muudatustööde hindamise, kooskõlastamise, tegemise ja dokumenteerimise. |  | Juhib ja korraldab ja koordineerib ehitustöid objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Korraldab ehituse aluseks oleva kehtiva projektdokumentatsiooni osapooltele kättesaadavuse. - Korraldab ehitamiseks vajalikud märketööd vastavalt projektdokumentatsioonile. - Valmistab ette, juhib ja dokumenteerib nõupidamisi. - Korraldab igapäevast tööd ehitusplatsil lähtudes ehitustööde ajagraafikust, seda vajadusel kohandades. - Korraldab ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise ning kontrollib dokumentide korrektsust. - Korraldab vajalike lisa- ja muudatustööde hindamise, kooskõlastamise, tegemise ja dokumenteerimise. |  |  |
| B.3.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel | EKR tase 5 | B.3.6 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel |  | EKR tase 6 |
| Korraldab ohutu töökeskkonna ehitusobjektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Korraldab ja kontrollib töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist ehitusobjektil, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. - Korraldab ja kontrollib ehitusplatsi korrashoidu, keskkonnaohutust ja jäätmekäitlust, lähtudes kehtivatest õigusaktidest - Ohjab ehitusobjektil tekkinud hädaolukordasid, suheldes asjakohaste ametkondadega ja tegutsedes lähtuvalt olukorrast. - Teavitab juhatust hädaolukorrast esimesel võimalusel. |  | Korraldab ohutu töökeskkonna ehitusobjektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Koostab ehitusobjekti riskianalüüsi ja abinõude plaani riskide maandamiseks. - Korraldab ja kontrollib töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist ehitusobjektil, rakendades riskianalüüsis määratud abinõusid ja lähtudes kehtivatest õigusaktidest. - Korraldab ja kontrollib ehitusplatsi korrashoidu, keskkonnaohutust ja jäätmekäitlust, rakendades riskianalüüsis määratud abinõusid ja lähtudes kehtivatest õigusaktidest - Ohjab ehitusobjektil tekkinud hädaolukordasid, suheldes asjakohaste ametkondadega ja tegutsedes lähtuvalt olukorrast. - Teavitab juhatust hädaolukorrast esimesel võimalusel. |  |  |
| B.3.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel | EKR tase 5 | B.3.7 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel |  | EKR tase 6 |
| Korraldab ehitustööde kvaliteedi tagamisega seotud tegevused objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Kontrollib ehitustööde kvaliteeti, projektdokumentatsioonis esitatud ja lepingus kokku lepitud kvaliteedinõuetest; ehitustööde nõuetele mittevastavusel korraldab parendustööde tegemise. - Korraldab kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse (vajadusel kaasab pädevad isikud) ja dokumenteerib ülevaatuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. |  | Korraldab ehitustööde kvaliteedi tagamisega seotud tegevused objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Koostab lepingus ja projektdokumentatsioonis sätestatud nõuetest lähtuva ehitustööde kvaliteediplaani. - Kontrollib ehitustööde kvaliteeti, lähtudes kvaliteediplaanist ja projektdokumentatsioonist ning lepingus kokkulepitud kvaliteedinõuetest; ehitustööde nõuetele mittevastavusel korraldab parendustööde tegemise. - Korraldab kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse (vajadusel kaasab pädevad isikud) ja dokumenteerib ülevaatuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. |  |  |
| B.3.7 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine | EKR tase 5 | B.3.8 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine |  | EKR tase 6 |
| Korraldab ehitustööde üleandmisega seotud tegevused objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Kavandab lepinguliste tööde üleandmise-vastuvõtmise tegevused. - Korraldab lepinguliste tööde (nt ehitatud konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide) toimivuse katsetused ja lõppülevaatuse. - Korraldab tellijale kokku lepitud ehitise kasutajakoolitused ning annab üle asjakohased kasutus- ja hooldusjuhendid - Esitab tellijale nõuetekohase lepinguliste tööde ehitusdokumentatsiooni. - Dokumenteerib objekti üleandmise ja vastuvõtmise tegevused vastavalt lepingule. - Korraldab lepingus sätestatud garantiiperioodi ülevaatused ning dokumenteerib need vastavalt lepingule; ehitusvigade ilmnemisel korraldab nende hindamise, parandustööd ja dokumenteerimise. |  | Korraldab ehitustööde üleandmisega seotud tegevused objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tgevusnäitajad: - Kavandab lepinguliste tööde üleandmise-vastuvõtmise tegevused. - Korraldab lepinguliste tööde (nt ehitatud konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide) toimivuse katsetused ja lõppülevaatuse. - Korraldab tellijale kokku lepitud kasutajakoolitused ning annab üle asjakohased kasutus- ja hooldusjuhendid - Esitab tellijale nõuetekohase lepinguliste tööde ehitusdokumentatsiooni. - Dokumenteerib objekti üleandmise ja vastuvõtmise tegevused vastavalt lepingule. - Korraldab lepingus sätestatud garantiiperioodi ülevaatused ning dokumenteerib need vastavalt lepingule; ehitusvigade ilmnemisel korraldab nende hindamise, parandustööd ja dokumenteerimise. |  |  |
| Ettepanekud kohustuslike kompetentside kohta |  | Ettepanekud spetsialiseerumise Ehitamine, ehitustegevuse juhtimine kompetentside kohta |  |  |

|  | Spetsialiseerumine Omanikujärelevalve tegemine |  |
| --- | --- | --- |
|  | B.3.9. Omanikujärelevalve tegemine | EKR tase 6 |
|  | Teeb omanikujärelevalvet objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Koostab järelevalveprotseduuride programmi või kvaliteedi tagamise plaani. - Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust asjakohastele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile. - Kontrollib ehitustööde vastavust töövõtja ja tellija vahel kokkulepitud tingimustele, kvaliteedile ja mahtudele. Samuti kontrollib ehitustööde vastavust õigusaktidele. - Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist ehitamisega seotud maa-alal. - Kontrollib ehitustööde käigus koostatavate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset vormistamist, esitamist. - Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoodete ja -materjalide ning seadmete dokumentatsiooni nõuetekohasust ja vastavust ehitusprojektile. - Kontrollib ehitatava ehitise või selle osade vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile. - Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud mittevastavusest nõuetele. - Teeb ettepanekuid täiendavateks ehitustöödeks kvaliteedi hindamiseks, mõõtmisteks, katsetusteks ja ekspertiisideks. - Hindab ehitise valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel. |  |
|  | Ettepanekud spetsialiseerumise Omanikujärelevalve tegemine kompetentsi kohta |  |

| VALITAVAD KOMPETENTSID |  | VALITAVAD KOMPETENTSID |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.3.10. Kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 6 |
|  |  | Ehitab kivi- ja betoonkonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamisel. |  |
| B.3.8 Kivikonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 5 |  |  |
| Ehitab kivikonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib kivikonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  |  |  |
| B.3.9 Betoonkonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 5 |  |  |
| Ehitab betoonkonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  |  |  |
| B.3.10 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine | EKR tase 5 |  |  |
| Paigaldab monteeritavaid ehituskonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib monteeritavate ehituskonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  |  |  |
| B.3.11 Puitkonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 5 | B.3.11. Puitkonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 6 |
| Ehitab puitkonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel.Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes. |  | Ehitab puitkonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  |
|  |  | B.3.12. Teraskonstruktsioonide ehitamine | EKR tase 6 |
|  |  | Ehitab teraskonstruktsioone objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib teraskonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõetest ja projekt-dokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist teraskonstruktsioonide ehitamisel. |  |
|  |  | B.3.13. Fassaaditööde tegemine | EKR tase 6 |
|  |  | Ehitab fassaade objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib fassaaditöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõetest ja projekt-dokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib fassaaditööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
|  |  | B.3.14. Lammutustööde tegemine | EKR tase 6 |
|  |  | Teeb lammutustöid objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Koostab lammutatava ehitise kohta riskianalüüsi. - Valib õige tehnoloogia ja teostab lammutustööd nõuetekohaselt, lähtudes projektdokumentatsioonist, ehitusnormidest ja heast ehitustavast. - Korraldab ja jälgib lammutustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
| B.3.12 Küttesüsteemide ehitamine | EKR tase 5 | B.3.15. Küttesüsteemide ehitamine | EKR tase 6 |
| Ehitab küttesüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  | Ehitab küttesüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib küttesüsteemide ehitamise ehitustöid lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib küttesüsteemide ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
| B.3.13 Jahutussüsteemide ehitamine | EKR tase 5 | B.3.16. Jahutussüsteemide ehitamine | EKR tase 6 |
| Ehitab jahutussüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  | Ehitab jahutussüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib jahutussüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projekt-dokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib jahutussüsteemide ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
| B.3.14 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine | EKR tase 5 | B.3.17. Ventilatsioonisüsteemide ehitamine | EKR tase 6 |
| Ehitab ventilatsioonisüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  | Ehitab ventilatsioonisüsteeme objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib ventilatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib ventilatsioonisüsteemide ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
| B.3.15 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine | EKR tase 5 | B.3.18. Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine | EKR tase 6 |
| Ehitab tema pädevuspiiridele vastavat hoonesisesest ja selle juurde kuuluvat vee- ja kanalisatsioonisüsteemi Tegevusnäitajad: - Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist puitkonstruktsioonide ehitamisel. |  | Ehitab tema pädevuspiiridele vastavat hoonesisesest ja selle juurde kuuluvat vee- ja kanalisatsioonisüsteemi Tegevusnäitajad - Juhib hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
|  |  | B.3.19. Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine | EKR tase 6 |
|  |  | Ehitab ühisveevärki või kanalisatsiooni objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Juhib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist. |  |
|  |  | B.3.20 Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas | EKR tase 6 |
|  |  | Teeb üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalvet objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Teeb omanikujärelevalvet üldehitusliku ehitamise valdkonnas, kontrollides projektdokumentatsiooni, ehitusmaterjalide, tööde ja dokumentide vastavust õigusaktidele, projektile, lepingulistele tingimustele ning tööohutuse ja keskkonnanõuetele. - Hindab ehitise valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel, teavitades avastatud mittevastavustest ning teeb koostöös projekteerijaga ettepanekuid täiendavateks kontroll- ja katsetustegevusteks. |  |
|  |  | B.3.21 Omaniku järelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas | EKR tase 6 |
|  |  | Teeb sisekliima tagamise süsteemide ehitamise omanikujärelevalvet objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad 1. Teeb omanikujärelevalvet sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas, kontrollides projektdokumentatsiooni, ehitusmaterjalide, tööde ja dokumentide vastavust õigusaktidele, projektile, lepingulistele tingimustele ning tööohutuse ja keskkonnanõuetele. 2. Hindab ehitatud süsteemide valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel, teavitades avastatud mittevastavustest ning teeb koostöös projekteerijaga ettepanekuid täiendavateks kontroll- ja katsetustegevusteks. |  |
|  |  | B.3.22 Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas | EKR tase 6 |
|  |  | Teeb hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalvet objektidel, mis jäävad tema pädevusse Tegevusnäitajad - Teeb omanikujärelevalvet hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas, kontrollides projektdokumentatsiooni, ehitusmaterjalide, tööde ja dokumentide vastavust õigusaktidele, projektile, lepingulistele tingimustele ning tööohutuse ja keskkonnanõuetele. - Hindab ehitatud süsteemide valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel, teavitades avastatud mittevastavustest ning teeb koostöös projekteerijaga ettepanekuid täiendavateks kontroll- ja katsetustegevusteks. |  |
| B.3.16 Maalritööde tegemine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib maalritöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist maalritööde tegemisel. |  |  |  |
| B.3.17 Plaatimistööde tegemine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib plaatimistöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist plaatimistööde tegemisel. |  |  |  |
| B.3.18 Põrandakatmistööde tegemine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib põrandakatmistöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist põrandakatmistööde tegemist. |  |  |  |
| B.3.19 Krohvimistööde tegemine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib korhohvimitöid ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist krohvimistööde tegemisel. |  |  |  |
| B.3.20 Lamekatuste ehitamine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib lamekatuste ehitamist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist lamekatuste ehitamisel. |  |  |  |
| B.3.21 Kaldkatuste ehitamine | EKR tase 5 |  |  |
| Juhib kaldkatuste konstruktsioonide ehitamist vastavalt tema pädevuspiirile, muus osas piiranguteta Tegevusnäitajad: - Juhib kaldkatuste ehitamist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist lamekatuste ehitamisel. |  |  |  |
| B.3.22 Ehitusplekksepatööde tegemine | EKR tase 5 |  |  |
| Tegevusnäitajad: - Juhib ehitusplekksepatöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, kvaliteedinõuetest ja projektdokumentatsioonist. - Korraldab ja jälgib tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmist ehitusplekksepatööde tegemisel. |  |  |  |
| Ettepanekud valitavate kompetentside kohta |  |  |  |

C-osa

ÜLDTEAVE JA LISAD

| C.1. Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile |  | C.1. Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kutsestandardi tähis kutseregistris | Täidab kutseregistri töötaja | - Kutsestandardi tähis kutseregistris | Täidab kutseregistri töötaja |
| - Kutsestandardi koostajad | Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit Ago Rehand OÜ Viljandi Jüri Orlov – Riigimetsa Majandamise Keskus Meelis Kann Nordecon AS Tarmo Lige Ligema OÜ Enno Põder Consiliario OÜ Margus Keerutaja AS Sovek juhataja Jüri Naumov EKVÜ liige / Clik AS Oliver Napits Inseneribüroo Telora OÜ Anneli Ramjalg Tallinna Tehnikakõrgkool | - Kutsestandardi koostajad | Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit Ago Rehand OÜ Viljandi Jüri Orlov – Riigimetsa Majandamise Keskus Meelis Kann Nordecon AS Tarmo Lige Ligema OÜ Enno Põder Consiliario OÜ Margus Keerutaja AS Sovek juhataja Jüri Naumov EKVÜ liige / Clik AS Oliver Napits Inseneribüroo Telora OÜ Anneli Ramjalg Tallinna Tehnikakõrgkool |
| - Kutsestandardi kinnitaja | Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu | - Kutsestandardi kinnitaja | Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu |
| - Kutsenõukogu otsuse number |  | - Kutsenõukogu otsuse number |  |
| - Kutsenõukogu otsuse kuupäev |  | - Kutsenõukogu otsuse kuupäev |  |
| - Kutsestandard kehtib kuni |  | - Kutsestandard kehtib kuni |  |
| - Kutsestandardi versiooni number |  | - Kutsestandardi versiooni number | 12 |
| - Viide ametite klassifikaatorile (ISCO 08) |  | - Viide ametite klassifikaatorile (ISCO 08) | 1323 Ehitusjuhid |
| - Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) |  | - Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) | 6 |
| C.2. Kutse nimetus võõrkeeles |  | C.2. Kutse nimetus võõrkeeles |  |
|  |  | Inglise keeles: Construction Site Manager |  |
| C.3. Lisad |  | C.3. Lisad |  |
| Lisa 1 – Kutse taotlemise ja taastõendamise nõuded Lisa 2 - Keelte oskustasemete kirjeldused Lisa 3 - Digipädevuste enesehindamise skaala |  | Lisa 1 – Kutse taotlemise ja taastõendamise nõuded Lisa 2 - Keelte oskustasemete kirjeldused Lisa 3 - Digipädevuste enesehindamise skaala |  |